永州分公司涉水检验设施建设工程

比

选

文

件

湖南猎豹汽车股份有限公司

二〇二五年 九 月

目录

第一章  比选公告	3

第二章  参选人须知	7

第三章  参选文件要求	12

第四章  评标办法（经评审的最低投标价法）	22

第五章  合同条款及格式	24

- 第一章  比选公告

- 一、项目概况与服务范围

- 1.项目名称：永州分公司涉水检验设施建设工程

- 2.项目地点：湖南省永州市冷水滩区猎豹北路68号

- 3.项目概况：在试车跑道直线测试跑偏路旁修建一条总长60m（导入道长度10m，实际涉水长度50m），宽4.0米，蓄水深度400mm的涉水池以满足新能源车涉水试验需要，详见设计施工图和工程量清单。

- 4.服务期限：45日历天，具体开工日期以发包人发布的开工通知为准。

- 5.服务范围：设计施工图范围内的全部工程，具体以比选文件工程量清单约定为准。

- 二、最高投标限价

本项目最高投标限价为 222751.78元。（按折扣率报价的填写最高投标限价折扣率）

三、资格要求

1.具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

2.资质要求：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，资质证书处于有效期。

3.类似项目业绩要求：

☑不提供。

□提供：近3年内（ / 年 / 月至 / 年 / 月）不少于 /  个（1至3个）  （填特征值）  的类似项目业绩。

类似项目业绩是指：     /     。

- 4.项目负责人要求：

- □不提供。

- ☑提供：拟任项目负责人须具有建筑工程专业贰级及以上建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证及无在建工程承诺书原件（证书或职称或执业资格等），且为本单位在职员工，并提供劳动和社会保障部门出具的投标截止时间前近半年连续6个月（2025年2月至 2025 年7月）的社保证明。

- 5.其他人员要求：

- ☑不提供。

- □提供：       /       。

6.信誉要求：近三年内，在经营活动中无不良记录。

7.关联要求：参选单位法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得同时参加本次比选。

8.联合体要求：本次比选不接受联合体参加。

9.其他要求：施工组织设计。

参选人应根据现场实际情况和环境递交完整的施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其它的图表、文字说明书等资料，《施工组织设计》技术文件应包括的内容：（1）施工方案与技术措施；（2）质量管理体系与措施；（3）安全管理体系与措施；（4）环境保护管理体系与措施；（5）工程进度计划与保证措施；（6）资源配备计划；（7）主要项目管理人员；（8）施工设备；（9）试验、检测仪器设备。

四、投标保证金

本次比选的投标保证金为  4500  元，采用保函形式（银行保函或担保公司保函，具体要求按照参选人须知前附表第14款规定执行）。

五、比选文件的获取

凡有意参加比选的参选单位，请在衡阳市国有资产投资控股集团有限公司官方网站（www.hxamc.com）下载比选文件，并按照比选文件要求和相关规定参与比选。

六、开标时间及地点

本项目拟定于 2025 年 9 月 25 日 16 时 00 分（北京时间）在永州市冷水滩区长丰集团办公楼二楼评标室开标，如有变动将提前一天通知各参选单位。

七、参选文件的递交

1.开标当日，各参选单位法定代表人持法定代表人身份证明原件和本人身份证原件，或由委托代理人持法定代表人授权委托书原件（附法定代表人身份证明原件）及本人身份证原件到比选方监督代表处验证身份，身份验证不合格的取消其参选资格；同时，参选单位须提供投标保证函原件以现场核查，未按比选文件规定缴纳投标保证金的，取消其参选资格；身份验证和投标保证金核查通过的参选单位按要求填写参选文件接收登记表。

2.逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

八、发布公告的媒介

- 本次比选公告在衡阳市国有资产投资控股集团有限公司官方网站（www.hxamc.com）上发布。

- 九、联系方式

比 选 人：湖南猎豹汽车股份有限公司

地    址：湖南省永州市冷水滩区长丰集团办公楼

联 系 人：柏先生

电    话：18974636600

十、监督

监管部门：长丰集团有限责任公司综合管理部

地    址：湖南省永州市冷水滩区长丰集团办公楼六楼

联 系 人：盛女士

电    话：13874616677

监督部门：长丰集团有限责任公司党群人力部

地    址：湖南省永州市冷水滩区长丰集团办公楼六楼

联 系 人：王先生

电    话：17673192108

- 第二章  参选人须知

- 参选人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 业 主：湖南猎豹汽车股份有限公司 地 址：湖南省永州市冷水滩区长丰集团办公楼 联 系 人：柏先生 电 话：18974636600 |
| 2 | 项目名称 | 永州分公司涉水检验设施建设工程 |
| 3 | 项目概况 | 在试车跑道直线测试跑偏路旁修建一条总长60m（导入道长度10m，实际涉水长度50m），宽4.0米，蓄水深度400mm的涉水池以满足新能源车涉水试验需要，详见设计施工图和工程量清单。 |
| 4 | 资金来源 | 自筹资金，建设资金已落实。 |
| 5 | 比选范围 | 新建涉水池工程 |
| 6 | 服务期限 | 45日历天，具体开工日期以发包人发布的开工通知为准。 |
| 7 | 资格要求 | 1.具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。 2.资质要求：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，资质证书处于有效期。 3.类似项目业绩要求： ☑不提供。 □提供：近3年内（ / 年 / 月至 / 年 / 月）不少于 / 个（1至3个） （填特征值） 的类似项目业绩。 类似项目业绩是指： / 。 4.项目负责人要求： □不提供。 ☑提供：拟任项目负责人须具有建筑工程专业贰级及以上建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证及无在建工程承诺书原件（证书或职称或执业资格等），且为本单位在职员工，并提供劳动和社会保障部门出具的投标截止时间前近半年连续6个月（2025年2月至2025年7月）的社保证明。 5.其他人员要求： ☑不提供。 □提供： / 。 6.信誉要求：近三年内，在经营活动中无不良记录。 7.关联要求：参选单位法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得同时参加本次比选。 8.联合体要求：本次比选不接受联合体参加。 9.其他要求：施工组织设计。 参选人应根据现场实际情况和环境递交完整的施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其它的图表、文字说明书等资料，《施工组织设计》技术文件应包括的内容：（1）施工方案与技术措施；（2）质量管理体系与措施；（3）安全管理体系与措施；（4）环境保护管理体系与措施；（5）工程进度计划与保证措施；（6）资源配备计划；（7）主要项目管理人员；（8）施工设备；（9）试验、检测仪器设备。 |
| 8 | 参选人提出质疑的截止时间 | 2025 年 9 月24 日下午17：00前（北京时间，节假日休息） |
| 9 | 参选人确认收到比选文件澄清、补充、修改及答疑的时间 | 在收到相应文件后24小时内，超过24小时视为自动确认收到。 |
| 10 | 递交参选文件截止时间及地点 | 同开标时间及地点 |
| 11 | 开标时间及地点 | 详见比选公告 |
| 12 | 参选文件 份数 | 正本1份，副本2份。电子文档1份 （电子文件内容为参选文件的扫描件，载体为U盘）。 |
| 13 | 比选有效期 | 自参选文件递交截止时间之日起 60 天 |
| 14 | 投标 保证金 | 1.参选单位需提供投标保证金，投标保证金采用保函形式（银行保函或担保公司保函）。 2.投标保证金为4500元。 3.投标保函有效期起止时间应能覆盖比选有效期起止时间，投标保函担保的项目名称应与比选的项目名称保持一致，受益人名称应与比选人单位名称保持一致。 |
| 15 | 履约保证金 | 1.中标合同金额低于最高投标限价10%以内的，担保金额为中标合同金额的10%；中标合同金额低于最高投标限价10%以上的，担保金额为最高投标限价减去中标合同金额的差额。 2.履约保证金采用保函形式（银行保函或担保公司保函）。 |
| 16 | 评标办法 | 经评审的最低投标价法 |
| 17 | 最高投标 限价 | 最高投标限价为222751.78元。 |
| 18 | 评选委员会 的组建 | 由比选人负责组建。 |
| 19 | 中选公示 | 在中选通知书发出前，比选人将中选候选人的情况在衡阳市国有资产投资控股集团有限公司官方网站（www.hxamc.com）予以公示；中选单位自收到中选通知书5个工作日内，按照第五章合同条款及格式与业主签订合同。 |
| 20 | 其他 | 本项目是否实施，以比选人书面通知为准，如比选人对项目不实施，不承担由此所造成的任何损失。其他未尽事宜，按照相关法律法规及政策文件规定执行。 |

- 一、比选保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的，承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方须予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。

二、比选相关说明

1.参选人应仔细阅读比选文件中的所有内容，按照比选文件及要求，详细编制参选文件，并保证参选文件的正确性和真实性。

2.参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件中的所有内容，如有残缺等问题，应及时向比选人提出，否则，由此引起的费用由参选人自行承担。

3.不按比选文件要求提供的参选文件将被拒绝。

4.参选人如对该比选文件有疑问，应在参选人须知前附表规定的时间以书面形式递交至比选人。比选人对参选人的答疑，都将以官网发布答疑澄清公告的形式通知所有参选人，答疑澄清公告内容视为比选文件的组成部分。

5.比选公告发出后，在提交参选文件截止时间前，比选人可对比选文件进行补充和修改，补充和修改内容都将以发布公告形式通知所有参选人，补充和修改文件视为该比选文件的组成部分。为使参选人在编制参选文件时，有充分的时间对比选文件的补充或修改内容进行研究，比选人可酌情延长递交参选文件的截止时间，具体时间将在补充、修改通知中进行明确。

三、投标保证金

1.有下列情形之一的，投标保证金不予退还，比选人有权向出具保函的银行或担保公司提出索赔：

（1）参选人在提交参选文件截止时间后撤回参选文件的；

（2）参选人在参选文件中提供虚假资料的；

（3）确定中选结果后，无正当理由放弃中选资格的；

（4）除因不可抗力或比选文件认可的情形以外，中选参选人不与比选人签订合同的；

（5）参选人与比选人或其他参选人恶意串通的；

（6）比选文件规定的其他情形。

四、重新比选

在下列情况下，比选人应当重新比选：

1.在开标截止时间前提交参选文件的参选人少于三个的；

2.所有参选均被否决的。

比选人重新比选后，再次发生上述情形之一的，比选人可不再进行比选。

- 第三章 参选文件要求

一、参选文件编制主要内容及格式

- 1.比选函（按附件1格式）

- 2.承诺函（按附件2格式）

- 3.法定代表人身份证明（按附件3格式）

- 4.法定代表人授权委托书（按附件4格式）

- 5.参选人基本情况表（按附件5格式）

- 6.资格条件（符合参选人须知前附表7资格要求的相关证明文件，按附件6格式）

- （1）营业执照复印件

- （2）资质证书复印件

（3）拟任本项目负责人建筑工程专业贰级及以上建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证及无在建工程承诺书原件（证书或职称或执业资格等）复印件及社保证明，并加盖参选单位公章。

（4）其他人员 /

（5）“信用中国”网站查询后下载信用信息报告自动生成的PDF文件，并加盖参选单位公章。

（6）企查查首页股东信息，主要人员截图并加盖参选单位公章。

（7）其他资格要求证明文件（如有，格式自拟）

- 7.报价一览表（按附件7的格式报价）

- 8.工程量清单（如有，按附件7-1的格式报价）

- 9.其他（如有，格式自拟）

二、参选文件编制要求

1.以上资料如有复印件，须在复印件上加盖参选单位公章。

2.参选文件须装订成册并编制目录及页码。

3.参选文件均须打印或用不褪色的书写工具书写，字迹工整，任何一页不得涂改、插字、删字。

4.参选文件肆份。正本1份，副本2份，电子文档1份 （电子文件内容为参选文件的扫描件，载体为U盘；副本为正本的复印件，并在封面加盖参选单位公章）。纸质版参选文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若正本与副本中存在不符的内容，以正本为准；若纸质版文件与电子文件中存在不符的内容，以纸质版文件为准。同一数字的表达不一致时，以大写为准。

5.参选文件装袋后应进行密封、封口应粘贴封口条，写上开标启封时间、由参选人法定代表人或授权委托人签字并加盖参选单位公章。如果参选文件没有按上述要求密封，比选人将不承担参选文件错放或提前开封的责任，参选文件将予以拒绝。

6.比选有效期为提交参选文件截止之日起60天，在此期限内，凡符合比选公告和比选文件的参选文件均保持有效。本次参选文件资料均不退还。

附件1

比 选 函

致：

（参选单位全称）授权（授权委托人姓名）（职务）为全权代表，参加贵方组织的永州分公司涉水检验设施建设工程比选的有关活动。我方已充分理解贵方本项目比选公告及比选文件的全部内容，包括补充、修改、澄清、答疑文件（如果有），我方接受比选文件的全部条款，且无任何异议。

如我方中选，我方保证按报价一览表签订合同，不因其他任何情况而改变报价。

如我方中选，我方保证忠实地执行双方签订的合同，按贵方的委托要求优质高效地完成委托本项目  永州分公司涉水检验设施建设工程  服务任务。

我方同意在本比选项目比选时间起至委托  永州分公司涉水检验设施建设工程  服务工作结束前，遵守本比选文件的承诺，且在此期限内具有约束力。

本比选函是本参选文件的组成部分，对我方均有约束力。

在签订合同前，贵方的中选通知书连同本函及附录，对双方具有约束力。

与本比选有关的一切正式往来函件请寄：

地址：          邮编：

电话：          传真：

参选单位（公章）：

法定代表人（或授权人）签字并盖章

日期：   年   月   日

附件2

承 诺 函

1.若我方中选，我方愿意完全遵照贵方的比选公告、比选文件和政府的有关规定，积极配合比选人签订合同，并按合同要求承担本项目委托服务工作，保证不转让、转包本项目的  永州分公司涉水检验设施建设工程 服务业务。

2.在正式合同订立之前，本参选文件同贵方中选通知书，以及其他文件和附件成为约束双方的合同。

3.我们对出具的业绩表以及反映参选人实力及信誉的各种证明材料的真实性负责。如有虚假行为，无条件同意贵方取消我们的比选资格和中选资格。

4.同意从中选日起至我们双方签订的合同有效期内遵守本参选文件的各项承诺。本参选文件始终将对我方具有法律约束力。

5.我方承诺，若中选，本参选文件中人员安排不做更换。

参选单位：（公章）

邮政编码：

参选单位地址：

法定代表人或其授权的代理人：（章）

联系电话：

传真号码：

日期：   年   月   日

附件3

法定代表人身份证明

参选人名称：

单位性质：

成立时间：

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：      系            的法定代表人。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）身份证复印件（正反面）

参选单位（公章）：

年    月   日

注：参选人代表是参选人法定代表人的，请另单独准备本法定代表人身份证明原件一份，身份验证时单独提交（同时需验法定代表人身份证原件）。未递交的视同身份验证不通过，自动放弃比选资格。

附件4

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于　　　　　　（地址）的　　　　　　　　　　　（单位全称）的法定代表人　　　　（法定代表人姓名、职务）授权　　　（被授权人姓名、职务）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义处理一切与　永州分公司涉水检验设施建设工程采购投标活动中的有关事宜，代理人（被授权人）在本项目投标及合同中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予以承认。

本授权书于　　　年　　月　　日签字生效，特此申明。

附：委托代理人身份证复印件（法定代表人身份证明，原件）

委托代理人身份证复印件（正反面）

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（被授权人）（签字或盖章）：

年　　月　　日

注：参选人代表不是参选人法定代表人的，请另单独准备本授权委托书原件一份，身份验证时单独提交（同时需验被授权人身份证原件）。未递交的视同身份验证不通过，自动放弃比选资格。

附件5

参选人基本情况表

| 参选人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定 代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 组织机构 代码 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业 收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工 总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证 机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  | 附《营业执照》（副本）复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |

参选单位（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：   年   月   日

附件6

资格条件证明文件

附件7

报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 服务内容 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 服务质量 | 满足比选文件要求。 |
| 项目负 责人 |  |
| 备 注 | 本项目最高投标限价为 元，投标报价不得高于最高投标限价。 |

参选单位（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：   年   月   日

附件7-1

- 工程量清单

工程量清单由参选单位自行在比选公告页面下载。

投标报价应根据比选文件中的有关计价要求,并按照下列依据自主报价。

(1)本比选文件、招标工程量清单；

(2)《建设工程工程量清单计价规范》；

(3)《关于印发2020〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》(湘建价〔2020〕56号)；

(4)企业定额和企业数据，湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序；

(5)比选文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(6)建设工程设计文件及相关资料；

(7)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(8)与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(9)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息。

投标报价清单封面须盖参选单位公章，并由一级造价工程师审核签字加盖一级造价工程师执业章。

- 第四章 评标办法（经评审的最低投标价法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定标方法 | 中选候选人排序 | 报价评审环节按照“报价偏差率最小”的原则进行排名，偏差率最小的排名第一，以此类推。偏差率相同的，参选人报价低于评标基准价的（负偏差）排在参选人报价高于评标基准价的（正偏差）之前。如报价完全一致，按现场签到的先后时间顺序确定中选候选人排序。 |
| 2.1 | 符合性评 审标准 | 参选人名称 | 与营业执照、资质证书等相关文件一致。 |
|  |  | 参选签字盖章 | 按第三章“参选文件要求”中的规定签字盖章 |
|  |  | 投标报价 | 按“附件7报价一览表”“附件7-1”要求投标报价 |
|  |  | 参选文件内容及格式 | 符合第三章“参选文件要求”第一条“参选文件编制主要内容及格式”的规定。 |
|  |  | 参选文件编制 | 符合第三章“参选文件要求”第二条“参选文件编制要求”的规定。 |
|  |  | 以上评审有一条不通过，则视为符合性评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其参选。 |  |
| 2.2 | 资格评 审标准 | 营业执照 | 符合第二章“参选人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“参选人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 类似项目业绩要求 | 符合第二章“参选人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“参选人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 其他人员 | 符合第二章“参选人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“参选人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 关联要求 | 符合第二章“参选人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 联合体要求 | 符合第二章“参选人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“参选人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 以上评审有一条不通过，则视为资格评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其参选。 |  |
| 2.3 | 报价评审标准 | 投标报价 | 评标委员会对符合性评审、资格评审合格的参选人的有效投标报价平均数确定评标基准价，得出经评审的最终评标基准价，基准价计算公式： S=（S1+S2+……Si-1+Si）／n 式中 S—— 评标基准价； Si—— 进入基准价计算的合格参选人的有效报价 (i=1,2,…,n); n——进入基准价计算的合格参选人有效报价个数。 投标报价的偏差率计算公式：偏差率=¦(参选人报价一评标基准价)/评标基准价¦×100% 按照“报价偏差率最小”的原则进行排名，偏差率最小的排名第一，以此类推。偏差率相同的，参选人报价低于评标基准价的（负偏差）排在参选人报价高于评标基准价的（正偏差）之前。 报价低于项目最高投标限价70%视为无效报价。 |

- 第五章  合同条款及格式

合同编号：

施工承包合同

发包方（甲方）：湖南猎豹汽车股份有限公司

承包方（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》及国家有关规定，结合本工程的实际情况，为明确双方的权利、义务和责任，经双方友好协商，特签订本合同，以资共守。

一、工程概况

1.工程名称：永州分公司涉水检验设施建设工程

2.工程地点：湖南猎豹汽车股份有限公司

3.工程承包范围：

本工程承包范围包括以下内容：

4.质量等级：一次交验合格

5.工程造价：本工程造价（含9%税）为人民币￥ 元（大写：人民币）；

6.承包方式：固定总价。

7.施工工期：45（日历日）。开工时间按发包方指定时间起算。

二、建筑材料的采购和验收

本工程所有建筑材料均由乙方按照工程量清单中要求的品牌进行采购，乙方采购的材料必须附有产品合格证方能用于本工程，乙方并按建设工程规范要求对所采购的材料进行送检；若甲方对乙方提供的材料送检资料持有异议，甲方有权提出复验，乙方应允许复验，经复验符合质量要求的，复验费用由甲方负责；若复验为不合格的材料，乙方应及时将本次所进材料全部清退出场，不得使用，复验费用乙方承担，并扣罚乙方1000元/次，若支付该扣罚不足以弥补甲方损失的，还应该支付损失的差额部分。

三、工程质量与验收标准

1.该工程质量等级施工要求必须达到合格，竣工后，甲方组织相关部门验收时若达不到合格要求的，除无条件返工外，乙方还应承担该合同工程总造价5%的违约金。如工程质量不符合规定，甲方有权要求返工，其返工造成的一切费用全部由乙方负责，并承担由此造成甲方的一切损失。

2.乙方应严格按照施工图纸，比选文件及有关规范精心施工，发现问题应及时汇报并与甲方管理人员协商解决，强化质量管理，使工程质量达到合格要求。

3.甲方派驻工地代表      ，负责工程有关事宜。在施工过程中，乙方必须接受甲方对工程质量和工程进度的监督检查（对隐蔽工程的验收，没有甲方代表的签证，甲方不予认可）。

4.完工后，乙方必须提供验收所需资料，交齐竣工图纸叁套和全套竣工资料叁套（含隐蔽工程，原件壹套，复印件贰套）。竣工验收前乙方书面通知甲方，甲方须在接到通知后15日内，根据设计图纸（含交底纪要和设计变更），按国家施工验收有关规范组织有关部门进行验收。

四、工程款的支付与结算

1.本合同为固定总价合同，工程总造价为中标价。

2.付款方式：按进度支付。

（1）自本合同生效之日起，乙方开具30%合同金额的发票，甲方向乙方支付合同价款的30%；

（2）自开工之日起，每月甲方按乙方实际完成工程量（核定的工作量）向乙方支付，支付至合同价的80％时停止支付（凭等额发票付款）。

（3）待工程全部完成时（完工或通过竣工验收）支付至合同价95％（累计开票至100%）。

（4）剩下的5％合同价款作为质量保修金待工程缺陷责任期满（一般为12个月）后支付。

3.付款时，甲方按乙方中标后指定的本工程开户行、账户、账号拨付，不得随意更改。如确需更改，乙方必须出具盖有乙方单位的行政印章、财务专用印章及法人印章的证明材料。

4.每次付款前，乙方应按甲方审批的金额到甲方指定的税务部门开具国家认可的含税发票，甲方收到合格的发票后方能付出工程款。

五、保修办法

本工程按建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》实行保修，保修期按工程竣工验收合格之日起算一年。

在质保期内，如工程质量出现问题时，乙方应在接到甲方通知后24小时内做出响应，如不能及时维修，则甲方有权另行安排人员维修并从质保金中扣除有关维修费用。

六、双方的权利与责任

1.甲方的权利与责任

① 乙方采购的所有材料均应经甲方现场管理人员和工程总监验收认可，否则甲方有权拒绝采用未经验收认可的材料。

②有权对施工质量进行检查、监督，并可随时向乙方提出整改意见。

③为乙方施工人员进出场提供方便，提供施工现场的水源、电源搭口，乙方所用水电费用应按实结算付给甲方。乙方应根据甲方施工现场合理安排施工设施和堆放施工材料。

④开工前，甲方为乙方提供设计图纸及施工现场的资料等。

⑤组织技术交底，形成《技术交底纪要》，并组织现场放线。

⑥负责协调与政府（上级）主管部门的关系。

⑦根据合同规定，审核并及时支付工程款。

⑧在乙方提出隐蔽工程验收报告后一天内组织验收；工程竣工后，组织工程竣工验收及审计工作，并按合同规定办理移交手续。

2.乙方的权利与责任

①负责编制切实可行的施工组织设计和进度计划，提交开工报告，隐蔽工程验收报告。确保按合同的规定如期完工和交付使用，确保工程质量达到要求。

②严格按照设计图纸、交底纪要、设计变更、国家规范及其颁布的有关规定进行施工，不得随意更改，并接受甲方和质监部门的监督检查。

③负责组织材料、劳动力按时进场施工，在甲方收费部门的指导下安装水电计量设备（由乙方自行负责提供），并按月如实向甲方收费部门上缴水电费用，乙方应保证用电的安全性及准确性，防止偷电、漏电，如发生偷电现象除补足用电差额外，另罚壹万元。

④项目经理和施工员等须在施工现场精心组织、严格检查，确保文明、安全施工，加强安全教育，落实安全防范措施。在施工过程中发生的各种大小人身、设备等安全事故，均由乙方全部负责。在施工区域内要确保甲方人身及财产安全，均由乙方承担全部责任。

⑤施工时注意保护环境，尽量减少噪音及扬尘的污染。遵守甲方工厂的厂纪厂规，不得在施工现场内食宿，违者按规定罚款。在工程实施过程中，乙方必须及时清除建筑垃圾，施工设备及材料应摆放整齐有序，摆放在指定区域，道路上严禁搅拌砂浆及堆放建筑材料，并运送到指定地点，保证场地整洁卫生。工程交付使用前，乙方必须彻底清除建筑垃圾并对施工现场进行全面清理。

⑥积极配合甲方进行验收工作，按甲方的要求及时提供验收所需的一切资料。

⑦工程交付使用后五日内，乙方必须将所有施工相关物品清退出场，否则甲方有权收取场地占用费。

七、违约责任

1.合同签订后，乙方单方无理由废除合同，乙方将赔偿给甲方一切损失；如甲方单方无理由废除合同，则甲方将赔偿给乙方一切直接损失。

2.本工程乙方不得转包给他人。

3.质量违约：该工程质量等级施工要求必须达到合格，竣工后，甲方组织相关部门验收时若达不到合格要求的，除无条件返工外，乙方还应承担该合同工程总造价5%的违约金。如工程质量不符合规定，甲方有权要求返工，其返工造成的一切费用全部由乙方负责。并承担由此造成甲方的一切损失。

4.工期违约：按合同规定的工期交付使用，每推迟一天乙方应承担违约金1000元，并以此类推。

5.若支付以上款项不足以弥补甲方损失的，乙方还应支付该损失的差额部分。

八、组成合同的文件

组成合同的文件包括：

1.本合同书；

2.比选文件、比选答疑，中选通知书；

3.参选文件及其附件；

4.双方有关工程的洽商、变更等书面的协议或文件；

5.上述文件如有与本合同书不一致的地方，以本合同书为准。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方按比、参选文件中的相关内容友好协商解决。

2.在本合同履行过程中，甲乙双方应本着互谅互让，友好合作原则履行。若发生争议，双方协商解决，协商不成，双方同意提交甲方所在地人民法院管辖。

3.本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章或合同章后生效，至工程竣工验收、保修期满后终止。

4.本合同一式五份，甲方执四份，乙方持一份。

（以下无正文）

（此页无正文，为《                     工程施工承包合同》的签章页）

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

湖南猎豹汽车股份有限公司

甲方代表：　　　　　　　　　　         乙方代表：

账户：湖南猎豹汽车股份有限公司         账户：

开户行：湖南银行衡阳鸿雁支行           开户行：

账号：8346 0211 0000 0003 6             账号：

税号：91430000077171190K                税号：

地址：长沙经济技术开发区泉塘街道        地址：

漓湘东路9号

邮编：410199                            邮编：

联系电话：0731-82881627                 电话：

传真：                                  传真：

2025年   月    日　　　                 2025年    月    日