衡阳（国际）眼镜小镇定制厂房一期项目初步设计

比

选

文

件

衡阳视界科技发展有限公司

二〇二六年 5 月

目录

第一章  比选公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章  投标文件要求	17

第四章  评标办法（最低投标价法）	25

第五章  合同条款及格式	27

第一章  比选公告

一、项目概况与服务范围

1.项目名称：衡阳（国际）眼镜小镇定制厂房一期项目初步设计

2.项目地点：衡阳市珠晖区东阳渡街道衡阳（国际）眼镜小镇

3.项目概况：衡阳（国际）眼镜小镇定制厂房一期项目包括标准地块位于标准厂房A2区、B1区、B2区项目，总建筑面积约10万㎡。最终工程实际建设内容以审定的设计图纸为准。工程投资估算 19416.64万元。

4.服务期限：中选通知书发出后15天内完成初步设计，25天内取得初步设计批复。

5.采购范围：一、完成项目的初步设计，并确保完成初步设计工作的相关审批。二、完成项目概算文件，并确保完成概算工作的相关审批。

二、最高投标限价

本项目最高投标限价为 827280 元。

三、资格要求

1.具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

2.资质要求：具备 住建 主管部门颁发的 [工程设计·综合资质· 综合资质甲级]或者[工程设计·建筑行业·建筑行业甲级]或者[工程设计·建筑行业·建筑工程专业·建筑工程专业甲级] 资质，资质证书处于有效期。

3.类似项目业绩要求：

□不提供。

☑提供:近3年内（2023 年 5 月至 2026 年 5 月）不少于   个（1个） 总建筑面积不少于33333m²的建筑工程初步设计 的类似项目业绩。

类似项目业绩是指: 总建筑面积不少于33333m²的建筑工程初步设计业绩，近三年时间以初步设计批复时间为准 。

4.项目负责人要求：

□不提供。

☑提供:拟任项目负责人须具有 建筑工程一级注册建筑师执业资格证书 ，且为本单位在职员工，并提供劳动和社会保障部门出具的投标截止时间前近半年连续6个月（ 2025 年 11 月至 2026 年 4 月）的社保证明。

5.其他人员要求：

☑不提供。

□提供:              。

6.联合体要求：本次比选不接受联合体参加。

7.其他要求：  投标人须为衡阳国投诚信服务机构目录库设计专业类别的在库单位。

四、投标保证金

1.本次比选的投标保证金为  16000 元，采用银行保函/担保公司独立保函/保险公司开具的保证保险/现金转账方式。

2.投标保函有效期起止时间应能覆盖投标有效期起止时间；投标保函担保的项目名称应与比选的项目名称保持一致；受益人名称应与采购人单位名称保持一致。

3.开具保函约定可提出索赔的情形应符合比选文件规定，至少包含下列情形：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）确定中标结果后，无正当理由放弃中标资格的；

（3）除因不可抗力或比选文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）比选文件规定的违规情形；

（5）相关法律法规规定的其他情形。

注:投标保函模版见比选文件附件

五、比选文件的获取

凡有意参加比选的投标人，请在衡阳市国有资产投资控股集团有限公司官方网站（www.hxamc.com）上下载比选文件，并按照比选文件要求和相关规定参与比选。

六、开标时间及地点

本项目拟定于  2026  年  6  月  5  日  15  时  00  分（北京时间）在衡阳市国有资产投资控股集团有限公司4栋3楼评标室开标，如有变动将提前一天通知各投标人。

七、投标文件的递交

1.开标当日，投标人须委派法定代表人或授权委托代理人其中一人，到开标现场接受监管部门、监督部门共同开展的身份核验，未通过身份核验的，取消其投标资格，身份核验资料如下：

（1）法定代表人：需提供法定代表人身份证明原件、本人身份证原证件及营业执照复印件。

（2）授权委托代理人：需提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证明原件、本人身份证原证件、营业执照复印件，以及由劳动和社会保障部门出具的投标截止时间前近半年内连续6个月（ 2025 年 11 月至 2026 年 4 月）的社保证明。

注：法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书的格式见比选文件附件1、附件2。

2.投标人须提供投标保函原件或投标保证金转账凭证以现场核查，未按比选文件规定开具保函或缴纳投标保证金的，取消其投标资格。

3.投标人须为衡阳国投诚信服务机构目录库  设计   专业类别的在库单位。

4.以上原件均指的是盖鲜章的原始文件，身份核验和投标保证金核查通过的投标人，方可进入后续投标相关流程。

5.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

八、发布公告的媒介

本次比选公告在衡阳市国有资产投资控股集团有限公司官方网站（www.hxamc.com）上发布。

九、联系方式

采 购 人：衡阳视界科技发展有限公司

地    址：衡阳市高新产业技术开发区（西二环）11号

联 系 人：许先生

电    话：15115979172

十、监督

监管部门：衡阳市国有资产投资控股集团有限公司综合管理部

地    址：衡阳市高新产业技术开发区（西二环）11号1栋3楼318室

联 系 人：邓先生

电    话：0734-8888071

监督单位：中共衡阳市国有资产投资控股集团有限公司纪律检查委员会

地    址：衡阳市高新产业技术开发区（西二环）11号1栋2楼208室

联 系 人：张女士、刘先生

电    话：0734-8888393

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：衡阳视界科技发展有限公司 地 址：衡阳市高新产业技术开发区（西二环）11号 联 系 人：许先生 电 话：15115979172 |
| 2 | 项目名称 | 衡阳（国际）眼镜小镇定制厂房一期项目初步设计 |
| 3 | 项目概况 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道衡阳（国际）眼镜小镇 |
| 4 | 资金来源 | 衡阳（国际）眼镜小镇定制厂房一期项目包括标准地块位于标准厂房A2区、B1区、B2区项目，总建筑面积约10万㎡。最终工程实际建设内容以审定的设计图纸为准。工程投资估算 19416.64万元。 |
| 5 | 采购范围 | 一、完成项目的初步设计，并确保完成初步设计工作的相关审批。二、完成项目概算文件，并确保完成概算工作的相关审批。 |
| 6 | 服务期限 | 中选通知书发出后15天内完成初步设计，25天内取得初步设计批复。 |
| 7 | 资格要求 | 1.具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。 2.资质要求：住建 主管部门颁发的 [工程设计·综合资质· 综合资质甲级]或者[工程设计·建筑行业·建筑行业甲级]或者[工程设计·建筑行业·建筑工程专业·建筑工程专业甲级] 资质，资质证书处于有效期。 3.类似项目业绩要求： □不提供。 ☑提供:近3年内（ 2023 年 5 月至 2026 年 5 月）不少于 1 个 总建筑面积不少于33333m²的建筑工程初步设计 的类似项目业绩。 类似项目业绩是指: 总建筑面积不少于33333m²的建筑工程初步设计业绩，近三年时间以初步设计批复时间为准 。 。 4.项目负责人要求： □不提供。 ☑提供:拟任项目负责人须具有 建筑工程一级注册建筑师执业 ，且为本单位在职员工，并提供劳动和社会保障部门出具的投标截止时间前近半年连续6个月（ 2025 年 11 月至 2026 年 4 月）的社保证明。 5.其他人员要求： ☑不提供。 □提供: 。 6.联合体要求：本次比选不接受联合体参加。 7.其他要求： 投标人须为衡阳国投诚信服务机构目录库设计专业类别的在库单位。 |
| 8 | 信誉要求 | 近三年内，在经营活动中无不良行为记录（包括行政处罚、经营异常、严重失信等均视为不良行为记录）。 |
| 9 | 关联要求 | 投标人法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次比选。 |
| 10 | 投标人提出质疑的截止时间 | 2026 年 6 月 4 日下午17：00前（北京时间，节假日休息） |
| 11 | 投标人确认收到比选文件澄清、补充、修改及答疑的时间 | 在收到相应文件后24小时内，超过24小时视为自动确认收到。 |
| 12 | 递交投标文件截止时间及地点 | 同开标时间及地点 |
| 13 | 开标时间及地点 | 详见比选公告 |
| 14 | 投标文件 份数 | 正本1份，副本2份；电子文档1份 （电子文件内容为投标文件的扫描件，载体为U盘）。 |
| 15 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止时间之日起 60 天 |
| 16 | 投标 保证金 | □ 不要求提交 ☑要求提交 投标保证金的形式（投标人可以选择以下方式）： 投标保证金的金额： 16000 元人民币。 （1）形式一：现金转账，从投标人单位基本账户转出。 收取投标保证金账号： 开户银行： 湖南银行衡阳先锋支行 帐户名称： 衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 账 号： 83320309000006260 a、请将投标保证金在投标截止时间前（含）转入收取投标保证金的账户，以到账时间为准。 b、投标保证金退还时一律以银行转账方式退回，不退现金。 （2）形式二：银行保函、担保公司独立保函、保险公司开具的保证保险。 投标保函有效期起止时间应能覆盖比选有效期起止时间；投标保函担保的项目名称应与比选的项目名称保持一致；受益人名称应与采购人单位名称保持一致；保函约定的可提出索赔的情形应包含比选文件规定的情形。 |
| 17 | 履约保证金 | 中标合同金额低于最高投标限价10%以内的，担保金额为中标合同金额的10%；中标合同金额低于最高投标限价10%以上的，担保金额为最高投标限价减去中标合同金额的差额。 |
| 18 | 评标办法 | 最低投标价法 |
| 19 | 最高投标 限价 | 最高投标限价为 827280 元。 |
| 20 | 评标委员会 的组建 | 由采购人负责组建。 |
| 21 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，采购人将中标候选人的情况在衡阳市国有资产投资控股集团有限公司官方网站（www.hxamc.com）予以公示；中标单位自收到中标通知书5个工作日内，按照第五章合同条款及格式与业主签订合同。 |
| 22 | 其他 | 比选文件未尽事宜，可比照公开招标及政府采购相关规定执行。 |

一、比选保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的，承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方须予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。

二、比选相关说明

1.投标人应仔细阅读比选文件中的所有内容，按照比选文件及要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2.投标人获取比选文件后，应仔细检查比选文件中的所有内容，如有残缺等问题，应及时向采购人提出，否则，由此引起的费用由投标人自行承担。

3.不按比选文件要求提供的投标文件将被拒绝。

4.投标人如对该比选文件有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间以书面形式递交至采购人。采购人对投标人的答疑，都将以官网发布答疑澄清公告的形式通知所有投标人，答疑澄清公告内容视为比选文件的组成部分。

5.比选公告发出后，在提交投标文件截止时间前，采购人可对比选文件进行补充和修改，补充和修改内容都将以发布公告形式通知所有投标人，补充和修改文件视为该比选文件的组成部分。为使投标人在编制投标文件时，有充分的时间对比选文件的补充或修改内容进行研究，采购人可酌情延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在补充、修改通知中进行明确。

三、投标保证金

有下列情形之一的，投标保证金不予退还，采购人有权向出具保函的银行或担保公司或保险公司提出索赔：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）确定中标结果后，无正当理由放弃中标资格的；

（3）除因不可抗力或比选文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）比选文件规定的违规情形；

（5）相关法律法规规定的其他情形。

四、重新比选

有下列情形之一的，采购人应当重新比选：

1.在开标截止时间前提交投标文件的投标人少于三个的；

2.所有投标均被否决的；

采购人重新比选后，再次发生上述情形之一的，采购人可不再进行比选。

五、违规情形

（一）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

1.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

2.投标人之间约定中标人;

3.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（二）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（三）有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：

1.采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

2.采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;

3.采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;

4.采购人授意投标人撤换、修改投标文件；

5.采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;

6.采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（四）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

（五）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

1.使用伪造、变造的许可证件；

2.提供虚假的财务状况或者业绩；

3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4.提供虚假的信用状况；

5.其他弄虚作假的行为。

存在上述违规情形的，其投标无效，并将违规单位拉入衡阳国投黑名单，禁止其3年内参与衡阳国投内部比选、抽签、诚信服务机构目录库入库等内部招采活动。

其他未尽事宜可比照公开招标及政府采购相关规定酌情进行处理。

附件

投标保函

（受益人名称）：

鉴于 （投标人名称） 于    年    月    日参加你方作为采购人组织的  （比选项目名称） 的比选，我方愿意无条件地、不可撤销就投标人履行  （比选项目名称） 比选文件规定的投标义务，向你方出具见索即付独立保函：

- 1.本保函担保金额人民币（大写）        元(¥          )。

- 2.保函有效期自    年    月    日至    年    月    日止。

- 3.在本保函有效期内，投标人存在下列未履行相关投标义务情形之一的，我方在收到你方提出的书面索赔通知以及本保函原件后，在10个工作日内支付本保函第1款约定的担保金额。

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）确定中标结果后，无正当理由放弃中标资格的；

（3）除因不可抗力或比选文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）比选文件规定的违规情形；

（5）相关法律法规规定的其他情形。

开立人：         （盖章）

法定代表人（负责人）：       （签字或盖章）

地  址：

电  话：

- 年    月    日

附件1

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：    系     的法定代表人。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）身份证复印件（正反面）

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

附件2

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地址） 的　　　（投标人全称）的法定代表人（法定代表人姓名、职务）授权（授权委托代理人姓名、职务）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义处理一切与（项目名称）投标活动中的有关事宜，（授权委托代理人姓名）在本项目投标及合同中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予以承认。

本授权书于　　年　　月　　日签字生效，特此申明。

附：授权委托代理人身份证复印件（法定代表人身份证明原件）

授权委托代理人身份证复印件（正反面）

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖签字章）：

授权委托代理人（签字或盖签字章）：

年　　月　　日

第三章 投标文件要求

一、投标文件编制主要内容及格式

1.比选函（按附件3格式）

2.承诺函（按附件4格式）

3.投标人基本情况表（按附件5格式）

4.报价一览表（按附件6的格式报价）

5.资格评审文件（符合投标人须知前附表7资格要求的相关证明文件，按附件7格式）

（1）营业执照复印件，并加盖投标人公章。

（2）资质证书复印件，并加盖投标人公章。

（3）业绩：投标人独立完成的合同复印件（加盖投标人公章）及对应的 经行政主管部门批准的初步设计批复 成果文件复印件（加盖投标人公章）。

注：合同应包含首页、信息关键页、签署页（签字盖章完整），且能体现服务内容、合同价款及比选文件要求的其他关键信息，否则不认定为有效业绩。

（4）拟任本项目负责人 建筑工程一级注册建筑师执业资格证书复印件及社保证明，并加盖投标人公章。

（5）其他人员 /

（6）其他资格要求证明文件（如有，格式自拟）

6.信誉要求：提供“信用中国”网站查询后下载信用信息报告自动生成的PDF文件。

7.其他（如有，格式自拟）

二、投标文件编制要求

1.投标文件须装订成册并编制目录及页码。

2.投标文件均须打印或用不褪色的书写工具书写，字迹工整，任何一页不得涂改、插字、删字。

3.投标文件份数。投标文件共肆份，正本1份，副本2份，电子文档1份 （电子文件内容为投标文件的扫描件，载体为U盘；副本为正本的复印件，并在封面加盖投标人公章）。纸质版投标文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若正本与副本中存在不符的内容，以正本为准；若纸质版文件与电子文件中存在不符的内容，以纸质版文件为准。

4.算术错误修正

投标人的投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标人签字确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

5.投标文件装袋后应进行密封，封口应粘贴封口条，封口处由法定代表人或授权委托代理人签字并加盖投标人公章。如果投标文件没有按上述要求密封，采购人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，投标文件将予以拒绝。

6.投标有效期为提交投标文件截止之日起60天，在此期限内，凡符合比选公告和比选文件的投标文件均保持有效，本次投标文件资料均不退还。

附件3

比 选 函

致： (采购人名称)

（投标人全称）授权（委托代理人姓名）（职务）为全权代表，参加贵方组织的衡阳（国际）眼镜小镇定制厂房一期项目初步设计比选的有关活动。我方已充分理解贵方本项目比选公告及比选文件的全部内容，包括补充、修改、澄清、答疑文件（如果有），我方接受比选文件的全部条款，且无任何异议。

如我方中标，我方保证按报价一览表签订合同，不因其他任何情况而改变报价。

如我方中标，我方保证忠实地执行双方签订的合同，按贵方的委托要求优质高效地完成委托本项目  设计  服务任务。

我方同意在本比选项目比选时间起至委托   设计   服务工作结束前，遵守本比选文件的承诺，且在此期限内具有约束力。

本比选函是本投标文件的组成部分，对我方均有约束力。

在签订合同前，贵方的中标通知书连同本函及附录，对双方具有约束力。

与本比选有关的一切正式往来函件请寄：

投标人地址：           邮政编码：

联系电话：               传真号码：

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖签字章）：

年   月   日

附件4

承 诺 函

1、若我方中标，我方愿意完全遵照贵方的比选公告、比选文件和相关法律法规的有关规定，积极配合采购人签订合同，并按合同要求承担本项目委托服务工作，保证不转让、转包本项目的  设计 服务业务。

2、在正式合同订立之前，本投标文件同贵方中标通知书，以及其他文件和附件成为约束双方的合同。

3、我们对出具的相关业绩以及反映投标人实力及信誉的各种证明材料的真实性负责。如有虚假行为，无条件同意贵方取消我们的比选资格和中标资格。

4、同意从中标日起至我们双方签订的合同有效期内遵守本投标文件的各项承诺。本投标文件始终将对我方具有法律约束力。

5、我方承诺，若中标，本投标文件中人员安排不做更换。

6、我方承诺遵守比选文件关联要求的规定，即投标人法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次比选；若违反本承诺，投标及中标无效，并自愿承担采购人的全部损失及相关法律责任，自愿接受采购人的处罚决定。

投标人：（盖单位公章）

邮政编码：

投标人地址：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖签字章）：

联系电话：

传真号码：

年    月    日

附件5

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定 代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 组织机构 代码 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业 收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工 总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证 机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖签字章）：

年    月    日

附件6

报价一览表

| 项目名称 | 衡阳（国际）眼镜小镇定制厂房一期项目初步设计 |
| --- | --- |
| 服务内容 | 一、完成项目的初步设计，并确保完成初步设计工作的相关审批。二、完成项目概算文件，并确保完成概算工作的相关审批。 |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 服务质量 | 满足比选文件要求。 |
| 项目负 责人 |  |
| 备 注 | 本项目最高投标限价为 元，投标报价不得高于最高投标限价。（最终设计费=【按照概算批复金额根据《衡阳财评其他费评审指南》确定的设计费基价*1.0（专业调整系数）*1.0（复杂程度调整系数）*30%（计费比例）】*投标总价/最高投标限价） |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖签字章）：

年   月   日

附件7

资格条件证明文件

第四章  评标办法（最低投标价法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定标方法 | 中标候选人排序 | 评标委员会按照“报价最低、资格符合”的原则确定中标单位，选取报价最低的前3家单位进行资格评审，资格评审通过后确定为中标候选人。 最低报价相同的，按现场签到的先后时间顺序确定排序。 |
| 2.1 | 报价评审 标准 | 投标报价 | 报价评审：评标委员会检查投标报价是否有算术错误，并按比选文件要求进行报价评审，未按“附件6”“附件6-1”要求进行投标报价的视为无效报价。 |
|  |  |  | 报价计算：评标委员会对各投标人的报价进行计算，取所有投标人报价平均值的85%作为报价警戒线，报价低于报价警戒线的视为无效报价。 |
|  |  |  | 统计排序：评标委员会将有效投标报价按从低到高的原则进行排序，最低报价相同的，按现场签到的先后时间顺序确定排序。 |
|  |  |  | 选取报价排序前3名的投标人进入资格评审阶段，由评标委员会对照比选文件要求对其资质、人员、业绩、信用等进行评审。若过程中存在资料审核不通过的情况，按报价排序名次，依次进行递补并评审，直至确定3名中标候选人为止。评审通过后，推荐排序前3名为中标候选人。 |
|  |  | 若报价评审标准不通过，则不进入下一步评审，应当否决其投标。 |  |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 资格评审标准 | 签字盖章 | 按第三章“投标文件要求”中的规定签字盖章。 |
|  |  | 投标文件内容 及格式 | 按“附件3至附件7”内容及格式提供相应文件。 |
|  |  | 投标文件份数 | 正本1份，副本2份，电子文档1份 |
|  |  | 信誉要求 | 近三年内，在经营活动中无不良行为记录（包括行政处罚、经营异常、严重失信等均视为不良行为记录）。 |
|  |  | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 类似项目业绩要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 其他人员 | 符合第二章“投标人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 联合体要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 以上评审有一条不通过，则视为资格评审标准不通过，应当否决其投标。 |  |

第五章  合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 衡阳视界科技发展有限公司

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 衡阳（国际）眼镜小镇定制厂房一期项目工程初步设计工作及有关事项协商一致,共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 衡阳（国际）眼镜小镇定制厂房一期项目。

2.工程内容及规模： 衡阳（国际）眼镜小镇定制厂房一期项目包括标准地块位于标准厂房A2区、B1区、B2区项目，总建筑面积约10万㎡。最终工程实际建设内容以审定的设计图纸为准。工程投资估算 19416.64万元。

3.工程所在地详细地址：衡阳市珠晖区东阳渡街道衡阳（国际）眼镜小镇。

4.进度安排：中选通知书发出后10天内完成方案设计，20天内取得初步设计批复。

5.工程主要技术标准： 工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准,以及相应的规范、规程等 。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围： 红线范围内 。

2.工程设计服务内容：1.衡阳（国际）眼镜小镇定制厂房一期项目初步设计的方案设计等设计相关工作并获得相关职能部门批复，同时配合施工图纸设计服务；主要设计内容包括建筑（装饰装修）、结构、安装，以及室外配套道路、给排水、电力通信、绿化、亮化等基础配套工程2.衡阳（国际）眼镜小镇定制厂房一期项目概算编制相关工作并获得相关职能部门批复 。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：2026年  月  日。

计划完成设计日期：2026年  月  日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、签约合同价

签约合同价为含税价：（小写）    元（大写： ），具体计算及支付方式详见附件5。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：邓浩林。

设计人项目负责人：    。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中选通知书（如果有）；

（4）函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续,按照合同约定提供设计依据,并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在衡阳市签订。

十、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方签字并盖章后生效。

十二、合同份数

本合同一式陆份,发包人执叁份、设计人执叁份。

| 发包人：衡阳视界科技发展有限公司 | 设计人： |
| --- | --- |
| (盖章) | (盖章) |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| (签字) | (签字) |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 时 间： 年 月 日 | 时 间： 年 月 日 |

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于的称为“函”的文件。

1.1.1.5 函附录：是指构成合同的附在函后的称为“函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程工程的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 工程负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的工程主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括工程基础资料和现场障碍资料。工程基础资料包括经有关部门对工程批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。

发包人负责本工程各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计工程和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

2.4支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 工程负责人

3.2.1 工程负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确工程负责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，工程负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2设计人需要更换工程负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任工程负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任工程负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换工程负责人。设计人擅自更换工程负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人工程负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换工程负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的工程负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的工程负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任工程负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换工程负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人工程管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1 对发包人的要求

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励设计人使用可靠的创新技术和新材料。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2  除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生上述情况后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

7. 工程设计文件交付

7.1工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件2中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运行）考核和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件5中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方M单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件5约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件5的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件5约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的工程复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关工程的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件5约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件2约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程工程条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准、行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：发包人书面确认的会议纪要、招标文件、文件等。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：无。

1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准,以及相应的规范、规程等。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：无；

无果有    1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点： 衡阳视界科技发展有限公司 ；

发包人指定的接收人为： 邓浩林  ；

发包人指定的联系电话及传真号码：18974704048；

发包人指定的电子邮箱：        /            。

设计人接收文件的地点：               ；

设计人指定的接收人为：           ；

设计人指定的联系电话及传真号码：                ；

设计人指定的电子邮箱：                  。

1.8 保密

保密期限：永久。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：无。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名： 邓浩林 ；

联系电话： 18974704048；

电子信箱： 845900123@qq.com；

发包人对发包人代表的授权范围如下：按发包人管理规定执行。

发包人更换发包人代表的,应当提前3天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人需及时配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件。负责配合初步设计及施工图设计工作。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                      ；

执业资格及等级：                ；

注册证书号：                        ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                          ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：代表设计人全面履行对发包人的合同。

3.2.2 设计人更换项目负责人的,应提前7天书面通知发包人并经发包人同意。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后15天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权单方面终止合同,由此产生的责任和损失均由设计人负责。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：设计人应在接到开始设计通知后7天内,向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：发包人有权单方面终止合同,由此产生的责任和损失均由设计人负责。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：   /   。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /   。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：本项目无联合体。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：无。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准,均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后,前述版本发生重大变化,或者有新的法律以及技术标准实施的,设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议,对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准,导致增加设计费用和（或）设计周期延长的,由发包人承担。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求,并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：根据法律、技术标准要求,保证专业建设工程的合理使用寿命年限。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：按发包人要求。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：法律规定和一般工程设计实践惯例应包括的内容。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人应在收到修订的工程设计进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：无。

设计人应在发生进度延误的情形后7天内向发包人发出要求延期的书面通知,在发生该情形后15天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后,应在7天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：无。

7． 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：光盘（CAD及PDF格式）。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过15天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在7天内,向政府有关部门或第三方图审机构报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：委托第三方图审机构进行审查,具体时间安排发包人另行通知 。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：无。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后派专人配合与解决有关问题、提供技术咨询服务,且上述发生费用已包含在合同价款里,发包人不再另行支付。

10. 合同价款与支付

10.3 定金或预付款

10.3.1定金或预付款的比例

预付款的比例为合同总价款的30%。

10.3.2 定金或预付款的支付

预付款的支付时间：合同生效后15日内。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后3天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后7天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的7天内,予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人需有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意,设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归设计人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件,但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意,发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人承担。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金：合同生效后,发包人因非设计人原因要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,设计人应向发包人退还已支付的费用；设计人已开始设计工作的，双方另行协商确认设计费用。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金： / 。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：设计人应按发包人已支付的预付款金额双倍返还给发包人并承担发包人相应损失。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每逾期一日，应按合同总价款的千分之二向发包人支付违约金；逾期超过15日的，发包人有权解除合同，设计人除支付前述违约金外，还应按合同总价款的20%支付违约金。若该等违约金仍不足以弥补发包人遭受的全部实际损失，设计人应予以补足。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：无。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金：由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应向发包人退还已支付的费用，承担由此给发包人造成的全部实际损失。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权解除合同,设计人应向发包人退还已支付的费用，并按合同总价款的20%支付违约金，同时承担由此造成发包人的一切后果及损失（包括但不限于发包人实际投入的成本、分包给发包人带来的损失、保全保险费、公告费、诉讼费、律师费、差旅费等）。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形：无。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的,可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过90天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为15天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /   。

选定争议评审员的期限：   /   。

评审所发生的费用承担方式：   /   。

其他事项的约定：   /   。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：   /   。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第2种方式解决：

（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向衡阳市蒸湘区人民法院起诉。

18. 其他

18.1设计人应依据项目设计合同的规定,通过有效地计划、组织和协调,按时完成合同规定的设计任务,保证设计质量、合理控制工程投资,为建设各方提供优良的设计服务。

18.2承担方案设计及其后续设计服务的设计人,若发包人或其上级主管部门认为有必要的话,则应按其要求进行技术设计,编制技术设计文件及相应修正概算,设计人应无条件执行,且编制费用已包括在设计费总额中。

18.3发包人认为有必要分标段进行施工招标的话,则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料,满足招标人的招标需要。

18.4工程施工时,应按照规定派驻工地设计代表,协助业主解决各种与设计有关的问题,包括修改完善设计或局部变更设计。

附件：

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件3：设计人主要设计人员表

附件4: 设计进度表

附件5: 设计费明细及支付方式

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

包括衡阳（国际）眼镜小镇定制厂房一期项目初步设计相关工作并获得相关职能部门批复；主要设计内容包括建筑（装饰装修）、结构、安装，以及室外配套道路、给排水、电力通信、绿化、亮化等基础配套工程。

二、本工程设计阶段划分

初步设计。

三、各阶段服务内容

法律规定和一般工程设计实践惯例应包括的内容。

附件2：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文件 | 10 | 按甲方要求 | 供方案评审 |
| 2 | 方案设计文件 | 3 | 按甲方要求 | 根据审批意见修改并经批准 |
| 3 | 概算文件 | 10 | 按甲方要求 | 供方案评审 |
| 4 | 概算文件 | 3 | 按甲方要求 | 根据审批意见修改并经批准 |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

### 2.图纸交付地点：发包人指定地。发包人要求设计人提供电子版设计文件时,设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

3.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件,则设计人仍应按发包人的要求提供。

附件3：

设计人主要设计人员表

| 名 称 |  | 姓名 |  | 职务 | 注册执业资格或职称 |  |  | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

设计进度表

（1）方案设计：中选通知书发出后15天内完成初步设计，25天内取得初步设计批复。

附件5：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：设计费暂定为含税价       元 。

二、设计费支付方式

1.本合同生效后15日内，发包人向设计人支付设计费总额的30%作为预付款，设计合同履行完毕后，预付款抵作部分设计费。

2.设计人向发包人提交初步设计文件并取得批复后，发包人向设计人支付设计费总额的30%。

3.设计人向发包人提交概算文件并取得概算批复，且施工图审查完成后,发包人向设计人按最终设计费计算方式计算后支付剩余设计费。

4.设计费支付方式：银行转账,付款前设计人应提供等额正式增值税专用发票。

5.最终设计费计算方式：（最终设计费=【按照概算批复金额根据《衡阳财评其他费评审指南》确定的设计费基价*1.0（专业调整系数）*1.0（复杂程度调整系数）*30%（计费比例）】*投标总价/最高投标限价）

注：该合同中作为比选文件组成部分，合同条款及格式以最终通过集团公司法审流程的为准。